ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ: «ЕкоМульчер Буковини»

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

Назва проекту: ЕкоМульчер Буковини

Ініціатор: Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «ЕКО ПЕРСПЕКТИВА» (СОК)

Код ЄДРПОУ: 39986610

Юридична адреса: 59312, Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Шишківці, вул. Душинського, 5

Керівник: Візнюк Юрій Васильович

Мета проекту: Залучення коштів на придбання самохідного мульчера для розчищення старих садів, чагарників та захаращених земель. Пріоритетний старт у Сторожинецькій, Кіцманській та Новоселицькій громадах із виходом на всю Чернівецьку область.

Загальний бюджет: 25 000 000 грн

Сума, що запитується (грант/субсидія): 20 000 000 грн

Власний внесок кооперативу: 5 000 000 грн

Термін окупності: 3-4 роки

1. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ

2.1. Занедбані землі як загроза

Чернівецька область є регіоном із давніми традиціями садівництва. Проте значна частина старих садів (віком 30-50 років) є закинутою. Це призводить до:

· Поширення шкідників і хвороб на діючі плодові насадження.

· Збільшення ризику пожеж, особливо в гірській та передгірській місцевостях.

· Деградації ґрунтів та втрати сільськогосподарського потенціалу.

· Захаращення прибережних смуг річок Прут, Сірет та Черемош, що погіршує екологічний стан та сприяє повеням.

2.2. Специфіка воєнного стану та прикордонних зон

· Частина територій Новоселицької та Сторожинецької громад знаходиться в 5-кілометровій прикордонній смузі з Румунією. Це призвело до заростання земель густою рослинністю, а будь-які роботи з використанням важкої техніки потребують спеціальних погоджень з прикордонними службами. Кіцманська громада до прикордонної смуги не входить.

· Повоєнне відновлення: Очищення та рекультивація земель є критичним для забезпечення продовольчої безпеки регіону, що приймає внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

2.3. Масштаб проблеми

За оцінками кооперативу, лише в трьох цільових громадах (Сторожинецька, Кіцманська, Новоселицька) площа захаращених земель, що потребують розчищення, становить понад 1 500 гектарів. Загалом по області обсяги занедбаних угідь сягають 5 000 га і більше. Щорічно площа таких земель збільшується на 5-7% через нестачу техніки та робочої сили, що вимагає нарощування темпів очищення.

2.4. Аналіз втрат громад від невикористання земель

Втрата родючості та деградація ґрунтів

Занедбані землі, що не обробляються, швидко втрачають свої продуктивні якості: в області переважають процеси деградації ґрунтів (ерозія, ущільнення, підтоплення). За останні 20 років середній вміст гумусу в ґрунтах України знизився з 3,5% до 3,0%, а на захаращених ділянках темпи втрати гумусу в 2-3 рази вищі (дані ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»). Заростання чагарником висушує ґрунт та виносить поживні речовини без їх повернення, через що ґрунт втрачає здатність до самовідновлення.

Економічні втрати від невикористання земель за 5 років

Для оцінки використано офіційні дані Держстату, Мінагрополітики та профільних аграрних видань.

· Середня врожайність зернових у Чернівецькій області у 2024 році становила 53,7 ц/га, що дорівнює середній по Україні (Збірник «Рослинництво Чернівецької області у 2024 році», ГУС у Чернівецькій області, 2025). У 2025 році за ранніми зерновими досягнуто 67,5 ц/га (Чернівецька ОДА, офіційне повідомлення від 16 липня 2025 р.). Для усередненого розрахунку беремо показник 60 ц/га.

· Середні закупівельні ціни (CPT) станом на липень-грудень 2025 р.: пшениця 3 клас — 9 691–10 398 грн/т; кукурудза — 8 246–9 641 грн/т (дані GrainTrade). Для усередненого розрахунку приймаємо 9 000 грн/т.

· Виробничі витрати на 1 га зернових у 2024 р. становили 28 000–30 000 грн/га (огляд «Агробізнес: прогноз-2024», Agro-business.com.ua). Беремо 28 000 грн/га.

Розрахунок чистого прибутку з 1 га:

60 ц × 900 грн/ц = 54 000 грн/га валового доходу

54 000 грн – 28 000 грн витрат = 25 000 грн/га чистого прибутку на рік (усереднено).

Нормативна грошова оцінка (НГО) ріллі по Чернівецькій області становить 33 264 грн/га (Додаток 15 до Методики, оприлюднений Держгеокадастром). Коефіцієнт індексації за 2025 рік — 1,08 (Держгеокадастр).

Прямі втрати бюджетів громад (податки):

· Земельний податок (1% НГО) на 1 га: 333 грн/рік. Для 1 500 га: 499 500 грн/рік. Для 5 000 га: 1 663 200 грн/рік.

· Орендна плата (3% НГО) на 1 га: 998 грн/рік. Для 1 500 га: 1 497 000 грн/рік. Для 5 000 га: 4 990 000 грн/рік.

· Сукупні втрати бюджетів за 5 років (податок + оренда): на 1 га — 6 655 грн, на 1 500 га — 9 982 500 грн, на 5 000 га — 33 266 000 грн.

Втрачений чистий прибуток:

· На 1 га за 1 рік: 15 000 грн. Для 1 500 га: 22 500 000 грн. Для 5 000 га: 75 000 000 грн.

· На 1 га за 5 років: 75 000 грн. Для 1 500 га: 112 500 000 грн. Для 5 000 га: 375 000 000 грн.

Сукупні економічні втрати за 5 років (податки + прибуток):

· 3 цільові громади (1 500 га): приблизно 122,5 млн грн.

· Земельний банк (5 000 га): приблизно 408,3 млн грн.

Ключовий висновок: Кожен гектар захаращеної землі щороку «недодає» до економіки громади щонайменше 15 000 грн чистого прибутку. За 5 років це 75 000 грн/га. Очищення цих земель — пряме повернення коштів в економіку.

Фактори, що стримують розвиток малих фермерів:

· Відсутність доступу до вільних земель: модель земельного ринку не забезпечує справедливого доступу до землі для малих або нових фермерів.

· Висока вартість розчищення: самостійно малий фермер не може дозволити собі розкорчування (25 000 – 40 000 грн/га підрядним способом).

· Монополізація земельного банку: агрохолдинги концентрують значні площі, залишаючи малим фермерам лише захаращені ділянки.

· Неможливість застави землі: захаращена ділянка не може бути предметом застави для отримання кредиту на розвиток.

· Відтік робочої сили: відсутність обробітку земель призводить до безробіття на селі та міграції працездатного населення.

· Відсутність стартового капіталу: навіть за наявності бажання обробляти землю, малий фермер не має коштів на її первинне освоєння.

Проблематика випасання худоби:

· Особисті селянські господарства виробляють до 75% валової продукції тваринництва в Україні (дані Держстату).

· Продуктивність захаращених пасовищ знижується у 4-5 разів (з 25-30 ц/га сухої маси до 5-8 ц/га) (оцінка Інституту кормів НААН).

· Громади втрачають можливість надавати ділянки для сінокосіння та випасання худоби.

· 1 га захаращеного пасовища міг би прогодувати 1-2 голови ВРХ протягом сезону.

Інші негативні фактори:

· Пожежна небезпека: сухостій та чагарники на закинутих ділянках створюють високий ризик пожеж (дані ДСНС).

· Поширення шкідників: занедбані сади є джерелом розмноження плодожерки, довгоносика, попелиці.

· Поширення карантинних бур'янів: амброзія, борщівник Сосновського захоплюють захаращені території.

· Екологічні збитки: деградація прибережних захисних смуг погіршує якість води та сприяє замуленню русел.

· Втрата інвестиційної привабливості: громади із захаращеними землями непривабливі для інвесторів у садівництво та переробку.

Резюме аналізу втрат: Очищення 1 500 га лише за перший рік повертає в економіку 22,5 млн грн чистого прибутку та близько 2 млн грн податкових надходжень. У перспективі формування земельного банку в 5 000 га принесе громадам понад 400 млн грн економічного ефекту.

1. ОПИС РІШЕННЯ: САМОХІДНИЙ МУЛЬЧЕР

Пропонується придбати самохідний гусеничний мульчер професійного класу, наприклад, моделі PRINOTH Raptor 300 або аналогічні (Plaisance Galotrax, Seppi Multiforst).

3.1. Чому саме самохідний мульчер?

· Продуктивність: здатний розчищати до 3-5 гектарів на день, що дозволяє виконати план 800 га за перший рік.

· Мобільність: гусеничний хід забезпечує низький тиск на ґрунт та відмінну прохідність на гірських схилах (до 30°) та вологих ґрунтах прибережних зон.

· Якість: подрібнює дерева, пні та чагарники у дрібну тріску (мульчу), яка залишається на полі як органічне добриво, відновлюючи родючість.

· Екологічність: метод мульчування є значно більш екологічним, ніж спалювання або викорчовування з порушенням структури ґрунту.

3.2. Технічні характеристики (на прикладі PRINOTH Raptor 300):

Потужність двигуна: 275 к.с.

Ходова частина: Гусенична

Ширина захвату мульчера: 2.0 - 2.5 м

Максимальний діаметр подрібнення: до 35 см

Глибина фрезерування пнів: до 25-30 см

Продуктивність: до 1 га/год (залежно від густоти)

1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

4.1. Стратегічна ціль:

Відновлення сільськогосподарського потенціалу та покращення екологічного стану захаращених земель Чернівецької області. На першому етапі – очищення не менше 800 га у Сторожинецькій, Кіцманській та Новоселицькій громадах за перший рік роботи з переходом до масштабування послуг на весь регіон.

4.2. Конкретні завдання:

1. Придбання та введення в експлуатацію самохідного мульчера до кінця 3-го місяця після отримання фінансування.

2. Виконання у перший рік активних робіт не менше 800 га (із них до 150 га – у пілотному кварталі).

3. Створення 5 нових робочих місць (оператори, механіки, логісти).

4. По завершенню першого року – географічне розширення діяльності на всю територію Чернівецької області (Вижницький, Дністровський, Чернівецький райони) згідно з попередньо сформованими угодами та заявками.

5. Забезпечення сталого доходу кооперативу для подальшої модернізації техніки та збільшення парку.

6. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ (Перший рік – інтенсивний старт)

Етап 1. Закупівля (Місяці 1-3)

Тендер, закупівля мульчера, доставка, розмитнення, навчання операторів.

Етап 2. Пілотний запуск (Місяці 4-6)

Отримання дозволів (прикордонні служби для ділянок у прикордонній смузі, екологічна інспекція). Розчищення земель кооперативу та проблемних ділянок Кіцманської громади (150 га).

Етап 3. Основний обсяг (Місяці 7-12)

Масштабування робіт на Сторожинецьку та Новоселицьку громади, прибережні смуги, договори з фермерами. Загальний обсяг першого року – не менше 800 га (150 га + 650 га).

Етап 4. Обласний рівень (з 13-го місяця)

Угоди з громадами всієї області. Стабільний щорічний обсяг 500-700 га.

1. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВПЛИВ

· Розчищено за перший рік: не менше 800 га. Соціально-економічний ефект: повернення в обіг значних площ, формування репутації.

· Розчищено за три роки: 1 800 – 2 200 га. Ефект: охоплення всіх районів області, збільшення надходжень до бюджетів.

· Нові робочі місця: 5 постійних, 10+ сезонних. Ефект: працевлаштування місцевих жителів та ВПО.

· Покращення екології: зменшення пожежної небезпеки, відновлення водоохоронних зон. Ефект: оздоровлення екосистем річок Прут, Сірет, Дністер.

· Протидія деградації: внесення понад 25 000 т мульчі за 3 роки. Ефект: підвищення родючості, зменшення ерозії.

· Дохід кооперативу: приблизно 7-8 млн грн/рік. Ефект: фінансова стабільність, інвестиції в розвиток.

1. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Статті витрат та джерела фінансування (грант/субсидія, якщо не зазначено інше):

· Самохідний мульчер: 17 500 000 грн

· Додаткове обладнання: 1 000 000 грн

· Доставка, розмитнення, сертифікація: 1 000 000 грн

· Навчання персоналу, дозволи: 200 000 грн

· Обігові кошти на 3 місяці: 300 000 грн (примітка: при збільшеному обсязі першого року потреба частково покривається за рахунок авансів та оплат від замовників)

Загальна сума гранту: 20 000 000 грн

Власний внесок кооперативу: 5 000 000 грн (ангар, офісна техніка, інструмент, часткова оплата праці)

Повна вартість проекту: 25 000 000 грн

1. АНАЛІЗ РИНКУ ТА СТЕЙКХОЛДЕРИ

· СОК «Екоперспектива» – ініціатор, власник техніки, виконавець робіт.

· Сторожинецька, Кіцманська, Новоселицька ОТГ – початкові партнери, отримувачі послуг.

· Інші ОТГ Чернівецької області – потенційні замовники для розширення.

· Фермери-члени кооперативу – основні бенефіціари (послуги за собівартістю).

· Прикордонна служба України – погодження робіт у прикордонній смузі, безпека.

· Держекоінспекція / Держгеокадастр – контроль природоохоронного законодавства.

· Міжнародні донори (GIZ, ЄС) – потенційні грантодавці.

1. РИЗИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ

· Військові дії або мінування: обстеження саперами, броньоване скло, страхування техніки.

· Бюрократичні затримки (дозволи у прикордонній смузі для Новоселицької та Сторожинецької громад): завчасна подача документів, залучення юриста, підтримка ОТГ.

· Поломка техніки / відсутність запчастин: вибір моделі з гарантією та складом запчастин у ЄС, навчання механіка, резервний фонд.

· Сезонне зниження попиту: роботи в осінньо-зимовий період (розчищення лісосмуг, заготівля мульчі).

· Зростання цін на пальне: форвардні контракти, оптові закупівлі.

1. КАРТА ПОТЕНЦІЙНИХ ДОНОРІВ

· Державний грант на сади (Мінагрополітики): до 10 млн грн. Висока релевантність (кооператив може отримати на розкорчування та закладку садів).

· GIZ «Підтримка економічного розвитку України»: €50 000 – €300 000. Висока релевантність (гранти для МСП та кооперативів, орієнтовано на західні регіони).

· ЄС «Місцеві ініціативи»: €50 000 – €200 000. Середня релевантність (екологічний компонент).

· Фонд «Відродження»: до 500 000 грн. Низька релевантність (додаткове джерело).

1. КОМАНДА ПРОЕКТУ

· Керівник кооперативу (Візнюк Ю.В.) – загальне керівництво, фандрейзинг, комунікація з донорами.

· Головний агроном (найм) – оцінка ділянок, планування робіт, контроль якості рекультивації.

· Оператори мульчера (2 особи) – керування технікою, щоденне ТО.

· Механік-водій – ремонт, обслуговування, логістика.

· Бухгалтер-координатор (за сумісництвом) – фінансова звітність, підготовка документів для грантодавців